|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：宠物狗狗商店 | 项目编号：001 |
| 版本：1.0 | 密级：内部资料 |

宠物狗狗商店项目关闭总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者：** | 刘邹乐 | **日期：** | 2019-05-08 |
| **评审：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |
| **批准：** |  | **日期：** | yyyy-mm-dd |

修订记录

| 日期 | 修订版本号 | 修改章节 | 修改描述 | 修订者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[XXXX项目关闭总结 1](#_Toc514487591)

[修订记录 2](#_Toc514487592)

[一、 项目进度总结 4](#_Toc514487593)

[二、 项目完成情况 4](#_Toc514487594)

[三、 经验总结及改进建议 4](#_Toc514487595)

# 项目进度总结

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 计划 | | 实际 | | 项目进度偏移（天） |
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 |
| 立项 | 2019-4-1 | 2019-4-3 | 2019-4-6 | 2019-4-7 | 6 |
| 计划 | 2019-4-3 | 2019-4-12 | 2019-4-3 | 2019-4-12 | 0 |
| 需求 | 2019-4-12 | 2019-4-16 | 2019-4-12 | 2019-4-21 | 5 |
| 设计 | 2019-4-20 | 2019-4-23 | 2019-4-20 | 2019-4-23 | 0 |
| 编码 | 2019-4-3 | 2019-5-12 | 2019-4-3 | 2019-5-1 | 11 |
| 测试 | 2019-4-23 | 2019-5-13 | 2019-4-23 | 2019-5-13 | 0 |

# 项目完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 完成情况 | 负责人 | 文档页数 | 代码量 | bugs | 缺陷率  （每百行bug数） |
| 主页面 | 进度快，效率高 | 刘邹乐、管昶、陈庚、卢显智、付涛、冉大庆 | 1 | 193行 | 较少 | 6/100行 |
| 各个子页面 | 进度较快，效率略低 | 刘邹乐、管昶、陈庚、卢显智、付涛、冉大庆 | 1 | 1000+ | 较多 | 13/100行 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： | | | 2 | 1000+ | 较多 | 20/100行 |

# 经验总结及改进建议

经验总结：

1.在制定网站计划是很重要的，一个好的计划可以详细制定网站的相关内容，成员的分工，为后期的制作节省不少时间。团队开发的进度好像总是比实际中要慢，在制定计划时要有充分的准备。

2.团队合作的开发网站时组员的协作是一个很难的，队员的水平参差不齐，分配工作是应该详细地说明各角细节，要不然可能出现意想不到的问题。

3.制作网站时不能贪图方使，最终要的效果是什么样子，那么一开始就要那样做，要不我然常常会出现意想不到的问题。

4.网络是一个很大的学习空间，事实上很多的问题是可以在上面找到答案的，要学会使用它。

5.不能过分地依赖于网页的制作工具，如果用dreamweaver总是打开设计视图的话，就算把网站做出来也学不到什么东西。最重要的还是代码，我学会看懂代码，写代码。

改进建议：

1.必需进行个人网站前台功能设计。包括个人网站主题的确定，前台功能设计与管理、个人网站主页设计、个人网站留言板、注册、忘记密码、搜索等网页设计与管理。

2.对个人网站后台管理功能设计。包括个人网站后台管理功能的设计、后台管理信息系统功能的设计、后台系统权限管理、后台文件管理、个人网站后台管理系统主页设计。

3.一个网站做好了，就要对个人网站进行推广，这是一个网站必需做得的一步，因为如果你不对你的网站进行推广，就算你发布了也没有人会知道的。在设计这个网站时真的体会很多东西，从一开始网页主题的确定，到主页总体的设计、搜集资料、前台功能设计与管理、后台功能设计与管理、每个分页面的设计等。我都一一进行了规划，因为如果你不规划好，想做什么就做什么，是不会做得好的。因我为体会到这一句话：“机会中属于有准备的人”。我详细到一个表格宽度都一一列明。例如：775宽度，分三栏，每一栏占多少。因为我深深懂得“细微处才见真功夫”。